Predviđanje svojstava molekula

Projektna dokumentacija

Verzija 2.0

Sadržaj

1.	Puni naziv projekta	4

2.	Skraćeni naziv projekta	4

3.	Opis problema/teme projekta	4

4.	Cilj projekta	4

5.	Voditelj studentskog tima	4

6.	Rezultat(i)	4

7.	Slični projekti	4

8.	Resursi	4

9.	Glavni rizici	5

10.	Smanjivanje rizika	5

11.	Glavne faze projekta	5

12.	Struktura raspodijeljenog posla (engl. Work Breakdown Structure - WBS)	5

13.	Kontrolne točke projekta	5

14.	Gantogram	5

15.	Zapisnici sastanaka	5

Prijedlog i plan projekta

- Puni naziv projekta

Primjena metoda strojnog učenja za predviđanje svojstava molekula

Skraćeni naziv projekta

Predviđanje svojstava molekula

Opis problema/teme projekta

Ovim projektom nastoji se riješiti problem predviđanja ključnih svojstava molekula na temelju njihovih značajki korištenjem prediktivnih modela. Ovaj je problem potpodručje kemoinformatike, koja spaja kemiju i računalnu znanost, te nastoji pretvoriti molekularne podatke u korisne informacije. Kemoinformatika je ključno područje za brzo analiziranje velikih skupova kemijskih spojeva, što je neprocjenjivo u područjima poput otkrivanja lijekova, gdje je identificiranje novih spojeva s poželjnim svojstvima ključno, ali i resursno zahtjevno. Tradicionalno bi kemičari ručno sintetizirali i testirali ograničeni broj spojeva, no napredak u računalnim metodama sada omogućuje ubrzanje i smanjene troškove istraživanja.

Primjena strojnog učenja za predviđanje svojstava molekula može povećati točnost predikcija svojstava poput topljivosti, biološke aktivnosti ili toksičnosti, identificirajući suptilne obrasce u molekularnoj strukturi. Ove su predikcije posebno korisne u kontekstima gdje su biološka ili kemijska testiranja nepraktična ili skupa, jer modeli strojnog učenja, trenirani na velikim skupovima podataka, mogu približno zamijeniti ove eksperimente uz mnogo manje resursa. Ovaj pristup također omogućujućuje brzo filtriranje i prioritizaciju spojeva koji zadovoljavaju specifične kriterije, čime se olakšava brža i preciznija eksperimentalna validacija. Kroz takve prediktivne modele, kemoinformatika dodatno minimizira eksperimentalne zahtjeve i povećava preciznost u dizajnu i otkrivanju molekula​​.

Cilj projekta

Cilj projekta je primijeniti tehnike prediktivne analize u području kemoinformatike za predviđanje ključnih svojstava molekula na temelju njihovih postojećih ili izračunatih značajki izgradnjom modela koji može točno predvidjeti svojstva odabrane ciljne varijable (topljivosti, biološka aktivnost, toksičnost ili neka relevantna karakteristika).

Voditelj studentskog tima

Ana Francesca Stama

Rezultat(i)

Na kraju projekta isporučit će se izvješće u kojem će biti navedeni i opisani korišteni modeli, njihovi rezultati te interpretacija istih. Isporučit će se i korišteni modeli kako bi se mogli opet koristiti i potencijalno poboljšati. Također, isporučit će se i tehnička dokumentacija.

Slični projekti

-

Resursi

Tablica ljudskih resursa

| Ime i prezime | E-mail adresa | GSM broj | Napomene |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Francesca Stama | ana-francesca.stama@fer.hr | 0958831704 |  |
| Ana Vrabec | ana.vrabec@fer.hr | 0911983789 |  |
| Toni Borina | toni.borina@fer.hr | 0998605078 |  |

Glavni rizici

Jedna od zapreka za ostvarenje uspjeha projekta jest činjenica da članovi ne posjeduju pretežito snažno predznanje u domeni kemije. Nadalje, skup podataka koji će se koristiti u ovom projektu mogao bi sadržavati nepostojeće, stršeće, ili netočne vrijednosti. Još jedan problem bi bio slučaj da se članovima tima ne poklapa raspored te se ne mogu često sastajati i diskutirati otkrića, probleme, i daljnje korake projekta.

Posljedice neuspjeha projekta su razočarenje i potencijalno propuštanje zanimljivog otkrića.

Smanjivanje rizika

Nedostatak predznanja u domeni kemije nastojat će se umanjiti proučavanjem dostupne literature te, po potrebi, savjetovanjem s domenskim stručnjakom. Potencijalni problem sa skupom podataka riješit će se eksploratornom analizom i vizualizacijom, a u slučaju nedoumica, i konzultacijama s domenskim stručnjakom. Nadalje, problem rasporeda bit će riješen tekstualnom komunikacijom ili sastancima putem neke od online platformi.

Glavne faze projekta

- Priprema podataka: prikupljanje postojećeg skupa podataka koji sadrži informacije o molekulama u odabranom formatu iz baze PubChem.

- Obrada podataka: eksploratorna analiza, čišćenje, i transformacija podataka

- Izgradnja modela: izgradnja jednog ili više prediktivnih modela, korištenjem strojnog učenja, koji će pokušati predvidjeti odabrano svojstvo na temelju dostupnih podataka

- Evaluacija modela: procjena točnosti modela koristeći adekvatne metrike

- Interpretacija rezultata: objašnjenje dobivenih rezultata, istraživanje mogućih promjena i poboljšanja modela

Struktura raspodijeljenog posla (engl. Work Breakdown Structure - WBS)

Kontrolne točke projekta (engl. milestones)

Tablica kontrolnih točki projekta

| Kontrolne točke | Planirani datum | Realizirani datum | Status projekta |
| --- | --- | --- | --- |
| Predaja plana projekta | 9.11.2024. | 8.11.2024. | U skladu s rokovima |
| Dva tjedna pred predaju | 10.1.2025. | 10.1.2025. | U skladu s rokovima |
| Predaja projekta | 30.1.2025. | 28.1.2025. | U skladu s rokovima |

Gantogram

Zapisnici sastanaka

- 6.11.2024., 18.00, Zagreb; nazočni: svi; pisanje plana projekta

- 18.12.2024., 10.00, online, nazočni: svi; pregled odrađenog i savjeti za dalje od mentora i suradnika

- 20.12.2024., 12.00, online, nazočni: svi; pregled odrađenog i podjela zadataka

- 5.1.2024., 9.00, online, nazočni: Toni Borina, Ana Francesca Stama; pregled odrađenog, završen preprocessing, dogovor oko dodatnih modela za implementaciju

- 7.1.2024. 18.00, online, nazočni: svi; pregled odrađenog, brainstorming oko mogućnosti nadogradnje implementacije

- 17.1.2024. 10:00, online, nazočni: svi; dogovor oko prezentacije mentoru, prolazak eventualnih nedoumica

- 17.1.2024. 10:45, online, nazočni: svi; završna prezentacija mentoru i suradnicima

| Suglasan s dokumentom (potpisuju članovi tima): |  |
| --- | --- |
| Toni Borina | Datum: 26.1.2024. Potpis: Toni Borina |
| Ana Francesca Stama | Datum: 26.1.2024. Potpis: Ana Francesca Stama |
| Ana Vrabec | Datum: 26.1.2024. Potpis: Ana Vrabec |

| Odobrio(potpisuje nastavnik): < Ime i prezime > |  |
| --- | --- |

| Datum: ____________ | Potpis: ____________ |
| --- | --- |